| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM CUMPRIMENTO AO TCRA N° 38928/2022 FIRMADO JUNTO À CETESB, DE ACORDO COM PROJETO TÉCNICO. |  |  |  |  |
| LOCAL: | CONJUNTO HABITACIONAL PILAR DO SUL C (VALE VERDE) |  |  |  |  |
| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIR. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1.0 | ATIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | R$ |
| 1.1 | Limpeza das áreas para eliminação das ervas daninhas e árvores exóticas | hectares | 1,3 |  |  |
| 1.2 | Sinalização das áreas (Placas indicativas dos TCRAs) | m | 25,00 |  |  |
| 2.0 | IMPLANTAÇÃO |  | R$ |  |  |
| 2.1 | Preparo do solo (calagem e adubação) | L/muda | 20-60 |  |  |
| 2.2 | Abertura dos berços de plantio | Unid. | 2.043 |  |  |
| 2.3 | Transporte das mudas até o local de plantio | - | - |  |  |
| 2.4 | Plantio das mudas conforme especificações mínimas do Termo de Referência | Und. | 2.043 |  |  |
| 2.5 | Tutoramento das mudas | Und. | 2.043 |  |  |
| 2.6 | Irrigação | Und. | 2.043 |  |  |
| 3.0 | PRIMEIRA MANUTENÇÃO |  | R$ |  |  |
| 3.1 | Controle de formigas, bem como outras formas de infestações por pragas e doenças | - | - |  |  |
| 3.2 | Coroamento e retutoramento das mudas plantadas | - | - |  |  |
| 3.3 | Roçada da vegetação invasora | - | - |  |  |
| 3.4 | Adubação em cobertura | - | - |  |  |
| 4.0 | SEGUNDA MANUTENÇÃO |  | R$ |  |  |
| 4.1 | Replantio das mudas mortas | Und. | - |  |  |
| 4.2 | Controle de formigas e outras formas de infestações de pragas e doenças | - | - |  |  |
| 4.3 | Coroamento: coroa com no mínimo 50 cm de diâmetro no entorno das mudas | - | - |  |  |
| 4.4 | Roçada da vegetação invasora | - | - |  |  |
| 4.5 | Retutoramento das mudas plantadas e replantadas | - | - |  |  |
| 4.6 | Adubação em cobertura | - | - |  |  |
| 4.7 | Relatório de Implantação | Und. | 1 |  |  |
| 5.0 | MANUTENÇÃO DAS MUDAS EM FASE DE CRESCIMENTO |  | R$ |  |  |
| 5.1 | Replantio das mudas mortas | Und. | - |  |  |
| 5.2 | Controle de formigas e outras formas de infestações de pragas e doenças | - | - |  |  |
| 5.3 | Coroamento: coroa com no mínimo 50 cm de diâmetro no entorno das mudas | - | - |  |  |
| 5.4 | Roçada da vegetação invasora | - | - |  |  |
| 5.5 | Retutoramento das mudas plantadas e replantadas | - | - |  |  |
| 5.6 | Adubação em cobertura (somente no período de chuvas) | - | - |  |  |
| 6.0 | CONDUÇÃO DAS MUDAS |  | R$ |  |  |
| 6.1 | Coroamento e roçadas periódicas até o fechamento das copas |  |  |  |  |
| 6.2 | Controle permanente das formigas cortadeiras |  |  |  |  |
| 6.3 | Irrigação até o pegamento das mudas |  |  |  |  |
| 6.4 | Replantio e tutoramento das mudas necessárias |  |  |  |  |
| 6.5 | 1º Relatório de Acompanhamento |  |  |  |  |
| 6.6 | 2º Relatório de Acompanhamento |  |  |  |  |
| 6.7 | 3º Relatório de Acompanhamento |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | R$ |  |  |